Концепция дипломного проекта

«Информационная система с элементами геймификации
для создания событий и персональных цифровых галерей участников»

Предварительное проектное описание
Стек: Vue 3 + Vite + TypeScript + Tailwind CSS + Appwrite

Документ предназначен для фиксации выбранной концепции,
границ MVP, архитектуры и обоснования технологического стека.

# Содержание

1. Краткая суть проекта

2. Проблема и актуальность

3. Позиционирование и отличие от аналогов

4. Целевая аудитория и пользовательские сценарии

5. Выбранный технологический стек

6. Архитектура системы

7. Функциональные модули

8. MVP: состав первой версии

9. Модель данных

10. Геймификация

11. Авторизация и профили пользователей

12. Демонстрация и надежность защиты

13. Риски и способы их снижения

14. План разработки

15. Формулировки для пояснительной записки

16. Итоговое решение

# 1. Краткая суть проекта

Проект представляет собой веб-информационную систему для создания мероприятий, совместного сбора фотографий и формирования персональных цифровых галерей участников. Пользователь может создать событие, получить ссылку или QR-код, пригласить участников, собрать фотографии в общий альбом, а также сохранить их в личную галерею, связанную с календарем событий.

Отличительной особенностью проекта являются элементы геймификации: очки, достижения, рейтинги участников, бейджи на фотографиях и фото-задания. За счет этого система не просто хранит медиаматериалы, а мотивирует участников активнее пополнять альбом события.

Рабочее название проекта: Event Gallery / Memory Events. Окончательное название можно выбрать позже, исходя из визуального стиля приложения и требований диплома.

# 2. Проблема и актуальность

После мероприятий фотографии часто оказываются рассеяны по разным чатам, личным сообщениям, облачным папкам и социальным сетям. В результате участникам сложно найти нужные снимки через несколько недель или месяцев, а само событие не сохраняется как структурированное цифровое воспоминание.

Распространенный бытовой сценарий выглядит так: создается чат в Telegram или ВКонтакте, участники отправляют туда фотографии, затем чат постепенно умирает, сообщения перемешиваются, часть материалов теряется, а доступ к ним становится неудобным. При этом облачные хранилища решают только задачу хранения файлов, но не дают полноценной структуры события, визуального оформления, достижений и персональной истории пользователя.

Актуальность проекта усиливается тем, что на российском рынке есть сервисы регистрации на мероприятия, продажи билетов, свадебных приглашений и облачного хранения файлов, но мало решений, которые объединяют небольшие события, QR-доступ, совместный фотоальбом, личную галерею и геймификацию.

# 3. Позиционирование и отличие от аналогов

Систему не следует позиционировать как полный аналог Partiful или замену крупным билетным платформам. Более точное позиционирование: геймифицированная система для создания небольших событий и сохранения цифровых воспоминаний участников.

| Категория решений | Примеры | Что умеют | Ограничение относительно проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Платформы мероприятий и билетов | Timepad, Radario, Nethouse.События | Регистрация, билеты, страницы мероприятий, рассылки | Фокус на организации и продаже билетов, а не на личных галереях и игровых механиках |
| Цифровые приглашения | Partiful, Evite, Paperless Post, Apple Invites | Красивые приглашения, RSVP, страницы событий | Фото и геймификация обычно являются вторичными функциями |
| QR-фотоальбомы | Fotify, Kululu, EventPics, GuestPix | Сбор фото по QR, live photo wall, приватные галереи | Слабо развита персональная галерея и игровая мотивация участников |
| Бытовые заменители | Telegram, VK, Яндекс Диск, Google Photos | Обмен файлами и хранение фотографий | Нет структуры события, достижений, рейтинга, декораций и фото-заданий |

Ключевое отличие проекта: фотографии существуют не просто как набор файлов, а как элементы событийной истории пользователя. Каждое фото связано с мероприятием, автором, датой, лайками, достижениями и визуальной темой события.

# 4. Целевая аудитория и пользовательские сценарии

Основная аудитория - люди, которые проводят небольшие мероприятия и хотят удобно собрать фотографии от участников без создания хаоса в мессенджерах. Это могут быть дни рождения, студенческие мероприятия, выпускные, корпоративы, домашние встречи, поездки, квесты и небольшие вечеринки.

| Роль | Потребность | Основной сценарий |
| --- | --- | --- |
| Организатор | Создать событие и собрать фото участников | Создает событие, настраивает оформление, получает QR-код, приглашает гостей, модерирует альбом |
| Участник | Быстро загрузить фото и посмотреть снимки других | Переходит по QR/ссылке, вводит имя или входит в профиль, загружает фото, получает очки и бейджи |
| Постоянный пользователь | Хранить историю своих событий | Открывает личную галерею, смотрит фото по событиям, календарю, достижениям и избранному |

# 5. Выбранный технологический стек

После сравнения вариантов выбран стек: Vue 3, Vite, TypeScript, Tailwind CSS и Appwrite. Такой стек позволяет быстро разработать веб-прототип, сохранить понятную структуру кода и избежать жесткой зависимости от зарубежных облачных сервисов.

| Компонент | Выбранная технология | Назначение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Vue 3 | Разработка интерфейса и компонентов | Структура template/script/style близка к привычному разделению разметки и логики, что упрощает изучение после WPF/XAML |
| Сборка | Vite | Запуск и сборка веб-приложения | Быстрый dev-сервер, hot reload, простая структура проекта |
| Язык | TypeScript | Типизация логики приложения | Ближе к C# за счет типов, интерфейсов и подсказок IDE |
| Стили | Tailwind CSS | Быстрая адаптивная верстка | Позволяет быстро собрать современный интерфейс без большого количества CSS-файлов |
| Backend/BaaS | Appwrite | Auth, база данных, хранение фото, API | Open-source, self-hosted, может быть развернут локально или на собственной инфраструктуре |
| Развертывание | Docker | Запуск серверной части Appwrite | Упрощает локальный запуск и перенос системы между компьютерами |

Главная причина выбора Appwrite вместо Firebase - возможность локального развертывания и снижение зависимости от Google-инфраструктуры. Это лучше соответствует проекту, ориентированному на российский рынок и потенциальное развертывание на собственном сервере или отечественной облачной инфраструктуре.

# 6. Архитектура системы

Проект строится как веб-приложение с клиентской частью на Vue 3 и серверной платформой Appwrite. Клиент взаимодействует с Appwrite через SDK: получает и сохраняет данные, загружает изображения, работает с пользователями и сессиями.

Пользователь
  ↓
Веб-интерфейс Vue 3
  ↓
Сервисный слой приложения
  ↓
Appwrite SDK
  ↓
Appwrite Auth / Database / Storage
  ↓
Данные событий, участников, фото, лайков и достижений

Для поддерживаемости в проекте желательно выделить сервисный слой. Компоненты интерфейса не должны напрямую содержать всю логику работы с базой. Вместо этого они обращаются к отдельным сервисам: eventService, photoService, userService, achievementService.

# 7. Функциональные модули

| Модуль | Назначение |
| --- | --- |
| Модуль событий | Создание, просмотр и редактирование мероприятий |
| Модуль участников | Привязка пользователей и гостей к конкретному событию |
| Модуль загрузки фото | Добавление фотографий в альбом события и хранилище |
| Модуль общей галереи события | Просмотр всех фотографий конкретного мероприятия |
| Модуль персональной галереи | Просмотр фотографий пользователя по событиям и датам |
| Модуль календаря событий | Отображение истории мероприятий в календарном виде |
| Модуль геймификации | Начисление очков, выдача достижений, рейтинг участников |
| Модуль визуального оформления | Темы событий, рамки, надслойки и бейджи на фотографиях |
| Модуль модерации | Удаление нежелательных фотографий организатором |

# 8. MVP: состав первой версии

MVP должен быть ограничен, чтобы проект можно было быстро реализовать и стабильно показать на защите. Главная задача первой версии - доказать работоспособность идеи: событие создается, участники заходят, фото загружаются, галерея формируется, геймификация работает.

Создание события: название, описание, дата, тема оформления.

Генерация ссылки или QR-кода на событие.

Гостевой вход участника по имени без сложной регистрации.

Загрузка фотографий в альбом события.

Отображение общей галереи события.

Отображение персональной галереи пользователя.

Лайки фотографий.

Очки за действия пользователя.

Базовые достижения и рейтинг участников.

Удаление фотографии организатором.

Не следует включать в MVP оплату билетов, сложные рассылки, публичную афишу, полноценный чат, AI-модерацию, мобильное приложение и сложную OAuth-авторизацию через VK/Telegram. Эти функции лучше указать в перспективах развития.

# 9. Модель данных

Ниже приведена предварительная структура данных. Она может быть адаптирована под коллекции Appwrite.

users
  id
  displayName
  avatarUrl
  provider
  createdAt

events
  id
  title
  description
  date
  theme
  coverImageId
  createdBy
  inviteCode

participants
  id
  userId
  eventId
  displayName
  role
  points
  joinedAt

photos
  id
  eventId
  userId
  storageFileId
  authorName
  likesCount
  badges[]
  createdAt

likes
  id
  photoId
  userId
  createdAt

achievements
  id
  userId
  eventId
  type
  title
  description
  createdAt

event_tasks
  id
  eventId
  title
  description
  points
  isActive

# 10. Геймификация

Геймификация нужна не ради декоративности, а для решения конкретной проблемы: участники часто фотографируют мероприятие, но ленятся отправлять снимки в общий альбом. Очки, достижения и рейтинг создают мягкую мотивацию пополнять альбом.

| Механика | Пример | Польза |
| --- | --- | --- |
| Очки | +10 за загрузку фото, +1 за лайк | Мотивирует активность |
| Достижения | Первый кадр, Папарацци, Фото вечера | Создает ощущение прогресса и вовлеченности |
| Рейтинг | Топ участников события по очкам | Добавляет элемент соревнования |
| Фото-задания | Сделать групповое фото, фото с организатором, смешной кадр | Направляет участников и повышает разнообразие контента |
| Бейджи на фото | Самое залайканное, Первый кадр, Фото вечера | Делает галерею визуально выразительной |

Визуальные рамки и бейджи не обязательно физически накладывать на файл изображения. В MVP их можно отрисовывать поверх фотографии в интерфейсе с помощью CSS. Это упрощает реализацию и сохраняет оригинальные файлы без изменения.

# 11. Авторизация и профили пользователей

Для первой версии рекомендуется реализовать гостевой вход: пользователь переходит по ссылке или QR-коду, вводит имя и становится участником события. Такой сценарий снижает трение и подходит для мероприятий, где пользователи не хотят создавать полноценный аккаунт.

Постоянный профиль можно добавить как дополнительный сценарий: пользователь регистрируется или входит в аккаунт, после чего его фотографии и события сохраняются в персональной галерее между устройствами.

Авторизация через VK ID или Telegram Login является привлекательной для российского рынка, но ее лучше оставить на второй этап. Она потребует дополнительной настройки внешних провайдеров, callback-адресов и серверной логики. В пояснительной записке можно указать эту возможность как перспективу развития.

# 12. Демонстрация и надежность защиты

Так как проект ориентирован на быструю и надежную защиту, важно предусмотреть локальный демонстрационный режим. Appwrite можно запустить локально через Docker, что снижает зависимость от внешних облачных сервисов и интернет-соединения.

Дополнительно желательно добавить режим демонстрационных данных. Если серверная часть не запустится, приложение сможет показать основные экраны на заранее подготовленных событиях, фотографиях, участниках, лайках и достижениях.

Режимы работы:
1. appwrite-local - работа с локально поднятым Appwrite.
2. demo - работа на mock-данных и localStorage.
3. production - перспективный режим развертывания на сервере или VPS.

# 13. Риски и способы их снижения

| Риск | Последствие | Снижение риска |
| --- | --- | --- |
| Слишком широкий функционал | Проект не будет завершен в срок | Ограничить MVP событиями, фото, галереей, очками и достижениями |
| Сложная авторизация | Потеря времени на OAuth и ошибки callback | Начать с гостевого входа, VK/Telegram вынести в перспективы |
| Проблемы с сервером на защите | Невозможно показать проект | Подготовить локальный Appwrite и demo-режим |
| Сложность нового веб-стека | Трудно объяснить код | Использовать Vue 3 с простой структурой компонентов и TypeScript |
| Большой объем изображений | Медленная загрузка и хранение | В MVP использовать ограничение размера и тестовые изображения |
| Недостаточная уникальность идеи | Слабая актуальность | Сделать акцент на персональной галерее, геймификации и локальной развертываемости |

# 14. План разработки

| Этап | Содержание | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание проекта Vue 3 + Vite + TypeScript + Tailwind | Рабочий frontend-проект |
| 2 | Разработка макетов основных экранов на mock-данных | Главная, создание события, страница события, галерея, рейтинг |
| 3 | Развертывание Appwrite локально через Docker | Рабочая серверная среда |
| 4 | Создание коллекций данных и bucket для фото | Структура хранения событий, участников и изображений |
| 5 | Подключение frontend к Appwrite SDK | Создание и чтение событий из базы |
| 6 | Реализация загрузки фотографий | Фото сохраняются в Storage и отображаются в галерее |
| 7 | Реализация очков, достижений и рейтинга | Базовая геймификация |
| 8 | Добавление личной галереи и календаря событий | Персональная история пользователя |
| 9 | Подготовка demo-режима и тестовых данных | Защита не зависит от внешних факторов |
| 10 | Подготовка пояснительной записки и демонстрационного сценария | Проект готов к защите |

# 15. Формулировки для пояснительной записки

Вариант формулировки цели:

Целью дипломного проекта является разработка веб-информационной системы с элементами геймификации, предназначенной для создания мероприятий, совместного сбора фотографий и формирования персональных цифровых галерей участников.

Вариант формулировки актуальности:

Актуальность проекта обусловлена тем, что после мероприятий пользовательские фотографии часто распределяются между мессенджерами, социальными сетями и облачными папками, что затрудняет их дальнейший поиск и структурированное хранение. Разрабатываемая система решает данную проблему за счет привязки медиаматериалов к событиям, персональным галереям и игровым механикам вовлечения.

Вариант формулировки выбора стека:

Для клиентской части выбран Vue 3 в связке с Vite и TypeScript, что обеспечивает быструю разработку, компонентную архитектуру и типизацию кода. В качестве серверной платформы выбрана Appwrite, так как она предоставляет готовые модули авторизации, базы данных и файлового хранилища, а также поддерживает локальное развертывание, что снижает зависимость от внешних облачных сервисов.

# 16. Итоговое решение

Итоговая концепция проекта: веб-информационная система для создания событий и формирования персональных цифровых галерей участников с элементами геймификации.

Выбранный стек: Vue 3 + Vite + TypeScript + Tailwind CSS + Appwrite. Такой вариант является компромиссом между скоростью разработки, понятностью кода, дипломной обоснованностью и возможностью локального развертывания.

Ключевые функции MVP: создание события, вход участника, QR/ссылка, загрузка фотографий, общая галерея события, персональная галерея, лайки, очки, достижения, рейтинг и базовая модерация.

Главный акцент проекта: не просто хранение фотографий, а структурированное сохранение воспоминаний о событиях с визуальным оформлением и игровой мотивацией участников.